| หมายเลขเอกสาร | IT-FITM-CO-09 |
| --- | --- |
| แก้ไขครั้งที่ 3 | เริ่มใช้ 2 พฤศจิกายน 2565 |

| หมายเลขโครงงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - |  | - |  |  |  |

แบบเสนอโครงงานสหกิจศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาสหกิจศึกษา และพนักงานที่ปรึกษา)

เรียน         อาจารย์ ดร.วัชรชัย คงศิริวัฒนา             อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว   	 จักรพรรดิ จ๊อดดวงจันทร์ , วัชรากร เย็นทวีทรัพย์         รหัสประจำตัว 	6406022620011 , 6406022620053     สาขาวิชา		 วิศวกรรมสารสนเทศ และเครือข่าย		ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 	  11	 เดือน 	  พฤศจิกายน	 พ.ศ. 	 2567	
ชื่อสถานประกอบการ 		บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อพนักงานที่ปรึกษา 		นาย ปุณณชัย จีรังบุญยเกียรติ , นาย ฑีฆนันท์ มีนะนันท์

ขอเสนอหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา ซึ่งพนักงานที่ปรึกษาได้ตรวจและให้คำแนะนำการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย) 		เว็บแอปพลิเคชั่นช่วยการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย Cisco

ชื่อหัวข้อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) 		Web Application for Helping Cisco Configuration

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (KDDI Thailand) เป็นบริษัทในเครือของ KDDI Corporation หนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น KDDI Thailand มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจรแก่ลูกค้าในประเทศไทย ครอบคลุมการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของลูกค้าในตลาดโลก

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนมากขึ้น การตั้งค่าและบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย อาทิเช่น อุปกรณ์ Switch ของ Cisco มีกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน นำไปสู่ความล่าช้า ความผิดพลาดในการตั้งค่า รวมไปถึงการเพิ่มภาระงานให้กับวิศวกรเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบเครือข่ายมีขนาดใหญ่และมีอุปกรณ์จำนวนมาก ความผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายทั้งหมด ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กร หรือแม้กระทั่งการสูญเสียข้อมูลสำคัญ ส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของธุรกิจ ดังนั้น การหาวิธีการที่ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและลดความซับซ้อนของกระบวนการดังกล่าว KDDI Thailand เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาเครื่องมือที่สามารถช่วยในการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยเหตุนี้ " เว็บแอปพลิเคชั่นช่วยการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย " จัดทำขึ้นมาเป็นโซลูชันที่ตอบสนองต่อความต้องการนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าวจะช่วยให้วิศวกรเครือข่ายสามารถตั้งค่าและบริหารจัดการอุปกรณ์ได้ผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มีฟังก์ชันการสร้างและจัดการเทมเพลตการตั้งค่าที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ ลดความจำเป็นในการใช้คำสั่ง CLI ที่ซับซ้อน เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงของความผิดพลาด นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังมีความสามารถในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์เครือข่ายแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของ KDDI Thailand ในการให้บริการด้านระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
                1.	เพื่อลดภาระของวิศวกรในการตั้งค่าคำสั่งของอุปกรณ์เครือข่าย				
                2.	เพื่อประหยัดเวลาในตั้งค่าตัวอุปกรณ์เครือข่าย

3.	เพื่อลดความผิดพลาดของวิศวกรในการตั้งค่าตัวอุปกรณ์เครือข่าย

ขอบเขตของโครงงาน

- โปรแกรมสามารถ Initial เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์เบื้องต้นได้ ( ผู้รับผิดชอบ จักรพรรดิ )

  - สามารถเชื่อมต่อกับ Serial port ของคอมพิวเตอร์

  - สามารถ upload ค่า config ที่เป็น plain Text เพื่อ upload ลงอุปกรณ์ network ได้

  - สามารถแสดงข้อมูลใด ๆ ก็ได้จากการ upload จากข้อ 1.2

- โปรแกรมสามารถ Remote เข้าไปที่อุปกรณ์โดยใช้ Protocol SSH หรือ Telnet ( ผู้รับผิดชอบ จักรพรรดิ )

  - สามารถเก็บค่า Config Remote อุปกรณ์ได้

- โปรแกรมสามารถมองหาอุปกรณ์จาก Ip Address ที่ผู้ใช้งานกำหนดให้ ( ผู้รับผิดชอบ จักรพรรดิ )

- มีหน้า Dashboard  ( ผู้รับผิดชอบ จักรพรรดิ )

  - สามารถแสดงผลอุปกรณ์ที่ได้จากการค้นหาในข้อ 3

    - แสดง Ip Model S/N Hostname Firmware

  - โปรแกรมสามารถแสดงผลรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ล่ะตัว

    - จะมีการ show status อุณหภูมิ จำนวนและปริมาณการใช้ CPU Ram Disk

    - จะมีการ show type license อุปกรณ์

    - สามารถ show Vlan database และ Vlan port Assignment, port status

- มีหน้าสำหรับสร้าง Template เพื่อสร้าง script สำหรับ add ให้กับอุปกรณ์และสามารถ add ให้กับอุปกรณ์ที่ละตัวหรือหลายตัวได้  ( ผู้รับผิดชอบ วัชรากร ) ( รองรับเฉพาะ Switch cisco Model 9200 )

  - Template ฟังก์ชั่นที่สามารถสร้างได้

    - Hostname

    - Vlan

      - สร้าง vlan

      - กำหนดชื่อ vlan

      - กำหนด IP Address vlan

    - STP

    - Link Aggregation

    - VTP mode

    - Port security

    - Interface port

      - Switch mode ( Access , Trunk )

    - Default gateway

- หน้า Template list แสดง Template ที่มีอยู่ ( ผู้รับผิดชอบ วัชรากร )

  - มีฟังก์ชั่นสำหรับ upload template ในกรณีที่ user มี script หรือ template อยู่แล้ว

- หน้า Deploy อุปกรณ์ ( ผู้รับผิดชอบ วัชรากร )

  - List Template ทั้งหมดสำหรับเพื่อให้ user เลือก

  - List อุปกรณ์ที่มองเห็นสำหรับให้ user เลือก (1 Template สามารถ assign ได้มากกว่า 1 อุปกรณ์)

  - แสดงผลการ Assign Template ให้กับอุปกรณ์

  - หน้าสรุปผล Pre-Deployment

    - สามารถเรียกดู Runing-config จากอุปกรณ์หลังจาก Deploy template เรียบร้อยแล้ว

- สามารถ Update Firmware ได้ ( ผู้รับผิดชอบ วัชรากร )

- Logging History ( ผู้รับผิดชอบ จักรพรรดิ )

9.1 แสดงประวัติเวลาการ Deploy Config

9.2 จะมีปุ่ม Show Running Config ของอุปกรณ์เครือข่าย

วิธีการดำเนินงาน

- ศึกษาการทำ Serial com-port ของอุปกรณ์ผ่าน Web Server

- ศึกษาการใช้ API หรือ Tools ที่เกี่ยวข้องกับ Web Application

- ศึกษาการใช้คำสั่งในตัวอุปกรณ์เครือข่ายของ Product Cisco

- ศึกษาการทำ Web Server ในการนำเว็บแอปพลิเคชั่นขึ้นไปบน Server

- ศึกษาการทำ SSL/VPN บน Firewall ของ Product Fortigate

- ศึกษาวิธีการใช้งาน OID เพื่อดึงค่าสถานะของอุปกรณ์และสถานะต่าง ๆ มาแสดงผล

- ศึกษาวิธีการสแกนหาอุปกรณ์ภายในวง Network

- ศึกษาการใช้ Database ในการเก็บรูปแบบชุดคำสั่งเพื่อง่ายต่อการตั้งค่าในครั้งถัดไป

- ออกแบบหน้าตา User Interface

- ทำการพัฒนาส่วนที่ติดต่อกับอุปกรณ์สวิช ( Switch ) Layer 2

- ทำการพัฒนาหน้าต่าง User Interface

- สร้างส่วนเชื่อมต่อ Back-end และ Front-end

- ปรับปรุง แก้ไข และทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

- นำไปใช้จริง และแก้ไขข้อผิดพลาด

- จัดทำรูปเล่มโครงงานสหกิจ

ทรัพยากรที่ใช้

- Python

- Netmiko , Paramiko

- Flask

- PySerial

- JavaScript

- HTML

- CSS

- Database

- อุปกรณ์เครือข่าย Switch Layer 2 Product Cisco

- เครื่องอุปกรณ์ Server

- อุปกรณ์ Firewall Product Fortigate

- สาย Serial Console

- โปรแกรม Visual Studio และ Extension ที่เกี่ยวข้อง

- เครื่องคอมพิวเตอร์

- MIB browser

- Microsoft word

แผนการดำเนินงาน

| กิจกรรมการดำเนินงาน | เดือน พ.ย |  |  |  | เดือน ธ.ค |  |  |  | เดือน ม.ค |  |  |  | เดือน ก.พ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. พูดคุยทำข้อตกลงของเว็บแอปพลิเคชั่นและถามความต้องการกับทางบริษัท |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับโครงการ |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ศึกษาเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์และ ระบบที่เกี่ยวข้อง |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ศึกษาการใช้ Tools ต่าง ๆ ที่ใช้การทำเว็บแอปพลิเคชั่น |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ศึกษาการทำ SSL/VPN ที่จะใช้ในการทำโปรเจ็คสหกิจ |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ศึกษาการทำงานของเว็บ Web Server เพื่อที่จะเอาเว็บแอปพลิเคชั่นเข้าไปใน Web Server บริษัท |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชั่น |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นที่ทำการส่งคำสั่งไปยังตัวอุปกรณ์เครือข่าย |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ทำการพัฒนาระบบ Feature ที่เหลือเช่น การแสดงค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ , Firmware , Remote Tools |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 10. ทำการเก็บข้อมูลลง Database เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลไว้ใช้ครั้งถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 11. ทำการเอาเว็บแอปพลิเคชั่นขึ้นไปบน Web Server |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |
| 12. ทดสอบและประเมินผลการทำงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
| 13. สรุปผลการจัดทำโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
                1. 	สามารถลดเวลาในการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย			
                2.	สามารถแบ่งเบาภาระของวิศวกรในการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย

3.	สามารถลดความผิดพลาดในการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย

ลงชื่อ   ...................................................................  
          (..................................................................)
                                พนักงานที่ปรึกษา
      วันที่ .......... / ............................ /.....................

ลงชื่อ	            			 	         
          (					)
                 	นักศึกษาสหกิจศึกษา        
      วันที่ .......... / ............................ /.....................

ลงชื่อ   ...................................................................  
          (..................................................................)
                                พนักงานที่ปรึกษา
      วันที่ .......... / ............................ /.....................

ลงชื่อ	            			 	         
          (					)
                 	นักศึกษาสหกิจศึกษา        
      วันที่ .......... / ............................ /.....................

ลงชื่อ		   	 			  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
          (					)
       วันที่ .......... / ............................ /.....................

ผลการพิจารณาให้จัดทำโครงงาน   [   ]   อนุมัติ    [   ]   ไม่อนุมัติ  
เหตุผล ......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

หน่วยประสานงานสหกิจศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี   129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 25230 
โทรศัพท์ : 037-217-300 ต่อ 7065, 7066  มือถือ : 085-285-0606   โทรสาร : 037-217-317

ภาคผนวก

Overview Network Diagram

First Initial Diagram

Scan IP Login Diagram

Process Web-Application Diagram

Draft Web-Application

Initial Page

Scan IP Login Page

Dashboard Device Page

Create Template Page

List Template Page

Deploy Page

Update Firmware

Remote Access Page

Logging History Page